DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

System wspierający organizację wydarzeń LARP

Autorzy:	Piotr Heinzelman
Status:	roboczy
Wersja:	0.3
Data modyfikacji:	02.05.2024
Abstrakt:	Dokument zawiera dokumentację metodyki, wymagań oraz projekt oprogramowania dla systemu wspierającego organizację wydarzeń LARP.

Historia zmian:
Wersja	Data	Kto	Opis
0.1	07.01.2024	Piotr Heinzelman	Uaktualnienie i poprawki
0.2	11.01.2024	Piotr Heinzelman	Dodanie rejestru produktowego oraz scenariuszy przypadków użycia
0.3	05.02.2024	Piotr Heinzelman	Uaktualnienie i poprawki

# Plan zadań w projekcie
## Rejestr produktowy
Sprint 1
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU01	Dodaj Historię	Bardzo Wysoki	20
PU02	Edytuj Historię	Bardzo Wysoki	25
PU03	Znajdz Historię	Wysoki	15
PU04	Dodaj Wydarzenie	Bardzo Wysoki	20
PU05	Edytuj Wydarzenie	Bardzo Wysoki	25
PU06	Znajdz Wydarzenie	Wysoki	10

Sprint 2
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU07	Dodaj Zgłoszenie	Bardzo Wysoki	20
PU08	Znajdz Zgłoszenie	Wysoki	15
PU09	Opłać Zgłoszenie	Wysoki	45
PU10	Anuluj Zgłoszenie	Bardzo Wysoki	20
PU11	Znajdz Gracza	Bardzo Wysoki	25
PU12	Anuluj Zgłoszenie Gracza	Wysoki	10

Sprint 3
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU13	Rozpocznij Rozgrywkę	Wysoki	20
PU14	Zakończ Rozgrywkę	Wysoki	20

Sprint 4
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU15	Zobacz Stan Gracza	Bardzo Wysoki	20
PU16	Zmień Stan Gracza	Wysoki	15
PU17	Wywołaj Akcję	Wysoki	25
PU18	Zobacz Stan Rozgrywki	Bardzo Wysoki	20
PU19	Zmień Stan rozgrywki	Bardzo Wysoki	25

## Rejestr sprintu 1

	Opis	Ilość godzin	pn	wt	śr	czw	pt
Z1	Analiza wymagań użytkowników względem systemu, analiza środowiska programistycznego.	12	8	4
Z1	konfiguracja środowisk testowych	12	4	8
Z1	Analiza środowisk produkcyjnych	16		4	8	4
Z1	Konfiguracja i wdrożenie środowisk produkcyjnych	16				8	8
Z2	Omówienie z klientem i analiza graficznego schematu aplikacji	8	8
Z2	Przygotowanie szablonów graficznych	20	2	8	8
Z2	Wdrożenie systemy szablonów graficznych	12		2	8	2
Z2	Testy formatek graficznych	24			8	8	8
Z4	Analiza systemów baz danych	4	4
Z3	Analiza i projektowanie obiektóe bazy danych	12	4	8
Z3	Przygotowanie schematu klas i repozytoriów Historii i Wydarzenia	16		8	8
Z3	Wdrożenie klas i repozytoriów Historii i Wydarzeń	20		8	8	2
	Przygotowanie testów jednostkowych	18		4	8	8
Z3	Testy akceptacyjne	12				4	8

# Opis wymagań funkcjonalnych systemu
## Model przypadków użycia

Rysunek 1 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 1 - Wydarzenia (1)

Rysunek 2 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 2 - Wydarzenia (2)

Rysunek 3 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 3 i 4 - Rozgrywka

## Scenariusze przypadków użycia dla sprintu 1
PU01: Dodaj Historię
{rola: Pisarz}
01: Aktor wybiera zakładkę [ Historia ]
02: Aktor wybiera przycisk [ Dodaj Historię ]
03: System wyświetla formatkę [ Nowa Historia ]
04: Aktor wprowadza [ nazwę ] nowej historii
05: Aktor klika przycisk [ Zapisz ]
06: System waliduje wprowadzone dane
[ dane prawidłowe ]
07: System zapisuje nową historię
08: System zachowuje nowy identyfikator
09: idz do PU 02 Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ]
PU01: Dodaj Historię – scenariusz alternatywny
[ dane niepoprawne ]
09: System wyświetla komunikat [ niewłaściwa nazwa ]
10: idz do 03

PU2: Nazwa przypadku użycia
Tu wstawić tekst scenariuszy przypadku użycia.
PU3: Nazwa przypadku użycia
Tu wstawić diagram.
Rysunek 4 : Scenariusze przypadku użycia PU3
Itd… (kolejne przypadki użycia ze scenariuszami/diagramami)
# Słownik dziedziny problemu
Tu wstawić diagram.
Rysunek 5 : Diagram klas słownika dla obszaru dziedziny 1
Itd… (kolejne diagramy)
# Projekt struktury systemu
Tu wstawić diagram.
Rysunek 6 : Diagram komponentów systemu XYZ
Krótki opis diagramu…
# Projekt dynamiki systemu
Tu wstawić diagram.
Rysunek 7 : Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia PU1
Krótki opis diagramu…
Itd… (kolejne diagramy)
# Struktura kodu systemu
## Realizacja interfejsów
Tu wstawić diagram.
Rysunek 8 : Diagram klas przedstawiający realizację interfejsu I_XYZ
Kod interfejsu I_XYZ oraz klasy go implementującej, w języku programowania ABC, wygenerowany narzędziem AAA_UML.
Kod klasy czcionką Courier
Itd…
## Generacja kodu
Opis sposobu generacji kodu w narzędziu AAA_UML. Krótka instrukcja postępowania oraz przykład.